Projekt umowy

Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru

W dniu ………………………... w Siedlisku pomiędzy Gminą Siedlisko reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Siedlisko – Dariusza Straus

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Bernardety Szczepańskiej

zwanej dalej Zleceniodawcą  z  jednej   strony,

-   zwaną   dalej   Inspektorem   Nadzoru

z drugiej strony w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zleceniodawca zleca, zaś Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy o numerach    004704F,004755F”

§2

Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada prawem przewidziane uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

§3

Strony ustalają następujący zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających,

4. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

5. Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu.

6. Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.

7. Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót.

§4

Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:

1. Finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,

2. Dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,

3. Odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,

4. Współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,

5. Udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.

§5

Inspektor   Nadzoru   jest    w    granicach   umocowania   określonego    niniejszą   umową przedstawicielem   Zleceniodawcy,   jako   Zamawiającego   w   kontaktach   z   Wykonawcą

o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§6

1.	Po   zakończeniu  robót,  Inspektor  Nadzoru potwierdza  w  dzienniku  budowy  wpis
kierownika   budowy   o    gotowości   obiektu   do    odbioru   oraz   należyte   urządzenie

i	uporządkowanie terenu budowy.

2.	Inspektor   Nadzoru   sprawdza   kompletność   przedstawionych   przez    Wykonawcę
dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich
opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.

3.	Inspektor Nadzoru jest obowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

§7

1.	Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1  zgodnie
z ofertą ustala się na kwotę: ………………………….zł netto, plus podatek VAT ………………. zł.

Łącznie do zapłaty …………………………….. zł brutto.

2.	Wynagrodzenie   zostanie   wypłacone   jednorazowo   po   końcowym   odbiorze  robót,  które   są   przedmiotem   nadzoru   inwestorskiego   na   podstawie   faktury przedłożonej Zamawiającemu przelewem na konto, nr…………………………………………………………….

§ 8

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonywania robót dodatkowych i zamiennych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

§9

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§10

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy albo na wniosek wykonawcy lub projektanta.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy prawo zamówień publicznych.

§12

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca	                                                                            Inspektor Nadzoru